контрольная работа №2

Название команды

«Топовый игнор»

Участники: Гузаирова О. Р., Ходжакулыев Р. Р., Жужлева К. А., Шульга М. А., Крестин К. Б.

Тема проекта

Трекер финансов «Goblincore»

Используемый стек технологий

•	База данных: PostgreSQL

•	Backend: fastAPI, Python, PrismaORM, Vite

•	Frontend: React, TypeScript

•	UI: Bootstrap?

Функциональные требования

- Стабильно осуществлять регистрацию, авторизацию и выход;

- Выводить списки произошедших зачислений и списаний средств с указанием даты, категории, получателя/источника, суммы и описания;

- Возможность добавлять, изменять и удалять записи о зачислениях/списаниях;

- Выводить список доступных категорий расходов с указанием названия, описания (опционально), суммы лимита и остатка в текущем периоде (по умолчанию месяц);

- Выводить список доступных категорий доходов с указанием названия и описания (опционально);

- Возможность добавлять, изменять и удалять категории расходов/доходов;

- Возможность просматривать и изменять информацию о себе (имя пользователя, email, пароль) с подтверждением пароля;

- Возможность переключения между светлой и темной темами;

Нефункциональные требования

1.	Персональные данные пользователя должны храниться в зашифрованном виде;

2.	Время загрузки страниц не должна превышать 3 секунд;

3.	База данных должна выдерживать нагрузку при увеличении числа пользователей сайта.

Задачи разработки

Таблица 1 – Задачи разработки

| TSK | Функциональный блок | Задача | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TSK-01 | Пользователь | Регистрация | Создание аккаунта |
| TSK-02 | Пользователь | Авторизация | Вход в аккаунт |
| TSK-03 | Пользователь | Профиль | Просмотр данных пользователя |
| TSK-04 | Доходы | Отображение карточки зачисления | Отображение информации о зачислении с указанием источника, категории, даты и времени зачисления, суммы и описания (опционально) |
| TSK-05 | Доходы | Вывод списка доходов | Вывод списка карточек произошедших зачислений средств за определенный период |
| TSK-06 | Доходы | Сортировка доходов | Сортировка зачислений по новизне/сумме/источнику/категории |
| TSK-07 | Доходы | Поиск доходов | Поиск произошедшего зачисления по источнику, категории, описанию или сумме |
| TSK-08 | Доходы | Добавление зачисления средств | Добавление карточки с информацией о новом событии зачисления средств |
| TSK-09 | Доходы | Редактирование добавленного зачисления | Редактирование информации о добавленном зачислении |
| TSK-10 | Доходы | Удаление добавленного зачисления | Удаление карточки зачисления |
| TSK-11 | Категории доходов | Вывод доступных категорий доходов | Отображение списка доступных категорий доходов с указанием названия и описания (опционально) каждой |
| TSK-12 | Категории доходов | Редактирование категории | Изменение информации о доступной категории дохода (рекурсивно меняет все карточки зачислений с указанной категорией дохода) |
| TSK-13 | Категории доходов | Удаление категории | Удаление доступной категории дохода (если была добавлена хотя бы одна запись о соответствующем зачислении, перемещает категорию в архив неактуальных и сохраняет все соответствующие ей записи, иначе удаляет категорию полностью) |
| TSK-14 | Расходы | Отображение карточки расхода | Отображение карточки с информацией о списании средств с указанием получателя, категории, суммы, даты и времени списания и описания (опционально) |
| TSK-15 | Расходы | Вывод списка расходов | Отображение списка карточек всех списаний за определенный период |
| TSK-16 | Расходы | Сортировка расходов | Сортировка списаний по новизне/сумме/получателю/категории |
| TSK-17 | Расходы | Поиск расходов | Поиск произошедшего списания по получателю, категории, описанию или сумме |
| TSK-18 | Расходы | Добавление записи о расходе | Добавление новой записи с информацией о списании |
| TSK-19 | Расходы | Редактирование записи о расходе | Редактирование информации о добавленном списании |
| TSK-20 | Расходы | Удаление записи о расходе | Удаление записи о списании |
| TSK-21 | Категории расходов | Вывод доступных категорий расходов | Отображение всех доступных категорий расходов с указанием названия, суммы лимита и описания (опционально) каждой (сортировка по названию/лимиту) |
| TSK-22 | Категории расходов | Редактирование доступной категории | Редактирование информации о доступной категории расходов (рекурсивно меняет все карточки списаний с указанной категорией) |
| TSK-23 | Категории расходов | Удаление категории | Удаление доступной категории расходов (если была добавлена хотя бы одна запись о соответствующем списании, перемещает категорию в архив неактуальных и сохраняет все соответствующие ей записи, иначе удаляет категорию полностью) |
| TSK-24 | Статистика | Подсчет общих сумм | Вывод текущего остатка средств, а также общих сумм дохода и расхода средств за выбранный период |
| TSK-25 | Статистика | Диаграмма доходов по категориям | Отображение сумм и соотношения поступивших средств по категориям за определенный период на круговой диаграмме |
| TSK-26 | Статистика | Диаграмма расходов по категориям | Отображение сумм и соотношения потраченных средств по категориям за определенный период на круговой диаграмме |
| TSK-27 | Навигация | Меню | Переход между основными разделами |
| TSK-28 | Навигация | Хлебные крошки | Отображение текущего положения |
| TSK-29 | Интерфейс | Тема | Смена темной и светлой темы |

В таблице №1 представлены задачи разработки, которые описывают реализацию каких функций сайта предстоит сделать. С помощью нее команда понимает объем предстоящей работы и может заранее оценить сроки реализации. Также таблица помогает экономить время, ведь не придется тратить его на переделывание и исправление ошибок из-за неясных требований, и поделить сложный процесс разработки на мелкие части, что значительно ускорит деятельность всех членов команды.

Зависимости

Таблица 2 – Зависимости

| REL | Функциональный блок | Задача | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- |
| REL-01 | База данных | Создание БД пользователей, доходов/расходов и их категорий | - |
| REL-02 | Backend | Создать API для доступа к данным из БД в программе | REL-01 |
| REL-03 | Пользователь | Возможность регистрации и входа | REL-02 |
| REL-04 | Списки категорий доходов/расходов | Вывести списки категорий доходов/расходов | REL-02 |
| REL-05 | Списки доходов/расходов | Вывести списки доходов/расходов | REL-02, REL-03, REL-04 |
| REL-06 | Поиск | Вывести найденные по источнику/получателю, категории, описанию или сумме доходы/расходы | REL-04, REL-05 |
| REL-07 | Сортировка | Сортировка доходов (расходов) по новизне/ сумме/ источнику(получателю)/ категории | REL-04, REL-05 |
| REL-08 | Взаимодействие со списками доходов/расходов и их категориями | Добавление записи о зачислении/списании средств, удаление записи, редактирование записи, добавление, редактирование и удаление (архивирование) категории доходов/расходов | REL-03, REL-04, REL-05 |
| REL-09 | Пользователь | Просмотр профиля пользователя | REL-03 |
| REL-10 | Статистика | Просмотр статистики по общим суммам доходов/расходов и их соотношению | REL-04, REL-05 |
| REL-11 | Навигация | Переход между основными разделами сайта | REL-02, REL-04, REL-05 |
| REL-12 | Системные функции | Обработка ошибок | REL-02 |
| REL-13 | Тестирование | Протестировать работу со доходами/расходами | REL-03, REL-04, REL-05, REL-06, REL-07, REL-08, REL-11 |

В таблице №2 представлены зависимости частей сайта друг от друга. С ее помощью команда четко понимает зависимости элементов, что ускоряет процесс разработки, ведь возможно планирование правильного порядка реализации функций, так как были выделены критические узлы системы.

Риски

Таблица 3 – Риски

| Риски | Способы их избежания |
| --- | --- |
| Некорректное отображение данных записей | Валидация и проверка данных |
| Медленное отображение записей | Индексация БД, кэширование |
| Ошибки поиска | Автоматизированное тестирование |
| Уязвимость безопасности | Авторизация, валидация, защита API |
| Срыв сроков | Приоритизация задач и планирование |
| Ошибки авторизации | Разделение ролей и прав доступа, проверка разрешений на сервере |

В таблице №3 представлены риски системы, которые могут привески к критическим ошибкам работы сайта, и способы их избежания. С ее помощью команда сможет правильно расставить приоритеты и распределить имеющиеся ресурсы.

Масштабирование проекта

В дальнейшем планируется расширение функционала разрабатываемого сайта.

Будут добавлены:

- Альтернативные способы входа (телефон, телеграм);

- Отслеживание выплат по кредитам;

- Выбор из нескольких валют;

- Добавление и хранение файлов чеков.

Диаграмма Use Case

Диаграмма User Story Map

Работа с базой данных

Таблица 4 – описание базы данных

| Название | Функция | Поля |
| --- | --- | --- |
| users | Хранит пользователей | - user_id - username - password_hash - email - created_at |
| earning_categories | Хранит доступные категории доходов конкретных пользователей | - earning_category_id - name - description - user_id |
| spending_categories | Хранит доступные категории расходов конкретных пользователей | - spending_category_id - name - limit - description - user_id |
| sources | Хранит информацию об источниках доходов конкретных пользователей | - source_id - name - user_id |
| receivers | Хранит информацию о получателях расходов конкретных пользователей | - receiver_id - name - user_id |
| earnings | Хранит произошедшие зачисления средств | - earning_id - user_id - source_id - earning_category_id - transaction_datetime - sum - description |
| spendings | Хранит произошедшие списания средств | - spending_id - user_id - receiver_id - spending_category_id - transaction_datetime - sum - description |

Макет сайта

Были создан макет сайта в Figma:

Структура проекта

Была выбрана такая структура папок проекта:

src/ ├── app/ │ ├── routes/ │ ├── providers/ │ └── App.tsx │ ├── features/ │ ├── auth/ │ │ ├── api/ │ │ ├── components/ │ │ ├── hooks/ │ │ ├── stores/ │ │ ├── types/ │ │ └── views/ │ │ │ ├── catalog/ │ │ ├── api/ │ │ ├── components/ │ │ ├── hooks/ │ │ ├── types/ │ │ └── views/ │ │ │ ├── library/ │ │ ├── api/ │ │ ├── components/ │ │ ├── hooks/ │ │ ├── stores/ │ │ ├── types/ │ │ └── views/ │ │ │ ├── collections/ │ │ ├── api/ │ │ ├── components/ │ │ ├── hooks/ │ │ └── views/ │ │ │ └── profile/ │ ├── api/ │ ├── components/ │ ├── hooks/ │ └── views/ │ ├── shared/ │ ├── components/ │ ├── hooks/ │ ├── utils/ │ ├── api/ │ ├── types/ │ └── constants/ │ ├── assets/ └── styles/